|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 會議記錄 | | 填寫日期：2019/9/7 |
| 主題 | 進度 | |
| 時間 | 2019/9/7 | |
| 地點 | 電話開會 | |
| 主席 | 張智皓 | |
| 紀錄 | 陳翊婷 | |
| 出席人員 | 呂之晴  雷馥瑜  柯學易 | |
| 會議內容 | | |
| 議程 | 進度  功能  之後進程 | |
| 結論事項 | 智皓：搜尋(9/9完成) 微調(尚未確定9/10)  翊婷：  之晴：教學(文字完成) 背景(尚未完成)  馥瑜：第三方登入 查詢  學易：上傳 移動 新增工作 成員 權限 (2個禮拜預估9/16)  功能：  1. 使用者查詢"我的計畫"、"我的工作"、"快到期的計畫"-之晴 翊婷  2. 分享讓其他人加入計畫(預估是選單)-馥瑜  3. 推播資訊給使用者(快到期提醒、組長推播提醒)- 智皓 學易  整理trello  --------------------------------------------------------------------------------------計劃頁面↓  新增>新增計劃  (專案密碼改成計劃密碼)  確認是否要有冒號(不)  一行或兩行要統一(兩行)  背景再討論(像ppt背景) 之晴 馥瑜  全部中文化  Search改成查詢計劃 查詢計畫(#123456)  教學>每一頁都要有  第三方登入的資料庫要注意  >只用第三方(個資問題比較有利)  先用line登入  檔案問題需要群組討論  是否限制(檔案內容決定是否需要限制)  >>>解釋為什麼要用ZIP為什麼龐大不分段做  分享計劃代碼跟密碼(網址)  如果資料庫已經有使用者就直接加入  如果沒有就新增會員再加入計劃  分享網址要考慮是否抓的到計劃id跟user\_id跟名字  ★★★重點特色定義在這個平臺跟linebot有連接  Linebot基本功能用選單推播計劃提醒…之類  重點功能：  1.第三方登入  2.分享計劃資訊讓其他人加入  專案密碼  Copy 複製 | |
| 追蹤事項 | 2個月內:  1. 網頁做完  2. linebot做完  3. 給其他使用者測試(UI/UX) | |

記錄人：陳翊婷